## Slide 1: Sprint Review - Sprint 2
SYP Projekt
Sprint 2 (13.02 - 12.03)

## Slide 2: Sprint Ziele
Das hosten einer API und ausführen von Befehlen über Endpoints
Das speichern von Strecken und das erneute fahren von diesen
Sensordaten auslesen und über API übergeben

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 2.
User Story Name | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
API | Hafner, Eder, Ellmauthaler | Das hosten einer API, um Befehle von einem anderem Gerät via Endpoints zu senden. | 40 | erledigt
Tracks | Eder | Das speichern von einer gefahrenen Strecke, um diese an einem späteren Zeitpunkt erneut zu fahren. | 20 | erledigt
Sensordaten | Ellmauthaler, Hafner | Das auslesen und speichern von Sensordaten | 10 | nicht erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 70
Erledigte Storypoints: 60
Offene Storypoints: 10
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 170
Chart: Sprint Burn-Down Chart
| 0 | 1 | 2 | 3
Ideal Work Remaining | 70 | 50 | 30 | 0
Actual Work Remaining | 70 | 50 | 40 | 10

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 61
Velocity Sprint 2: 60
Velocity Sprint 1-n: 60,5
Chart: Sprint Velocity
Spalte1 | 61 | 60

## Slide 6: Sprint Aufgaben
Jonas:
API-Erstellung
Track
Florian:
API-Erstellung
Sensordaten
Projektdokumentation
Testen
Sprint Review
Sprint Review
Philip:
Projektdokumentation
Suicide prevention
Sensordaten
API-Testing
Testen
Sprint Review

## Slide 7: Next Steps
Datenbank(en) -> MongoDB
  Sensor Daten speichern
  Endpoints für die nächsten Sprints
    Gefahrenen Weg speichern & wiedergeben (nachfahren)
    Map
Sensordaten
Verbindung mit Frontend

## Slide 8: Ende
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit