## Slide 1: Sprint Review - Sprint 1
SYP Projekt
Sprint 1 (23.01 - 06.02)

## Slide 2: Sprint Ziele
Statische Internet Verbindung
Befehle über Internetverbindung senden
Erfolgreiche ausführung der Befehle
Verwendung eines zweiten Cyberpi‘s als Controller über Mbot Broadcast

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 1.
User Story Name | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
Internet Connection | Hafner, Eder | Make the Mbot establish a static Internet connection. If a connection has been established the IP should be shown for 5 seconds on the display. | 13 | erledigt
Receiving Orders | Hafner, Eder | Sending Orders to the Mbot | 8 | erledigt
Executing Orders | Hafner, Eder, Ellmauthaler | Correctly Executing the sended Commands in simple commands | 21 | erledigt
Joystick Steering Cyber Pi | Hafner, Ellmauthaler | Sending broadcast from another cyber Pi so that the Mbot moves via its Joystick Inputs | 8 | erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 61
Erledigte Storypoints: 61
Offene Storypoints: 0
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 163
Chart: Sprint Burn-Down Chart
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ideal Work Remaining | 61 | 49 | 37 | 24 | 12 | 0
Actual Work Remaining | 61 | 40 | 30 | 15 | 5 | 0

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 61
Velocity Sprint 1-n: --
Chart: Sprint Velocity
Spalte2 | 61

## Slide 6: Sprint Aufgaben
Jonas:
Netzwerkanbindung
LED Steuerung
Testen
API Erstellung für nächsten Sprint
Florian:
Netzwerkanbindung
LED Steuerung
Cyberpi
Befehlausführung
Testen
Sprint Review
Philip:
Cyberpi
Befehlausführung

## Slide 7: Next Steps
API
  Einfache Befehle ausführen(empfangen, senden)
  LED steuern über API
  Sensor Daten an Frontend übergeben
  Endpoints für die nächsten Sprints
    Gefahrenen Weg speichern & wiedergeben (nachfahren)
    Map
Sensordaten auslesen

## Slide 8: Ende
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit